RELATÓRIO ITERAÇÃO 2

Cronograma
FASE	INÍCIO	FINAL
Concepção	14/05/2014	16/05/2014
Elaboração	21/05/2014	23/05/2014
Construção	28/05/2014	04/06/2014
Transição	06/06/2014	06/06/2014

Fase de Concepção
Nesta fase, após apresentação dos atefatos produzidos na Iteração 1, foi feita uma breve reunião com o cliente para definir quais funcionalidades ficaram pendentes e/ou precisavam de ajustes dentre aquelas prometidas para a primeira iteração. Foi definido, em comum acordo, que o caso de uso “Registrar frequência de Alunos” seria novamente abordado na segunda iteração, devido à pequena quantidade de funcionalidades entregues.

Fase de Elaboração
Nesta fase foi dado ênfase ao projeto do sistema, buscando complementar o levantamento e a documentação do caso de uso em foco. Como resultado desta fase, os seguintes artefados foram gerados:
- Detalhamento do caso de uso “Registrar frequência de Alunos”;
- Diagrama de classes em nível de design;
- Diagrama lógico de banco de dados.

Fase de Construção
Na fase de construção, foi dado continuidade ao desenvolvimento físico do software, a produção de códigos para o caso de uso “Registrar frequência de Alunos”.

Fase de Transição
Nesta fase será feita a entrega ("deployment") do software e dos artefados gerados.

Planejamento para a próxima iteração
Data	Entrega
19/07/2014	Desenvolvimento do caso de uso “Registrar diários” produzindo os seguintes artefatos: / Diagrama de Classes em nível de design; / Testes para o caso de uso “Registrar diários”; / Caso de Uso detalhado; / Código fonte necessários para o funcionamento do caso de uso.