RELATÓRIO ITERAÇÃO 1

Cronograma

FASE	INÍCIO	FINAL
Concepção	16/04/2014	18/04/2014
Elaboração	18/04/2014	23/04/2014
Construção	24/04/2014	08/05/2014
Transição	09/05/2014	09/05/2014

Fase de Concepção

Nesta fase, após apresentação ao cliente do documento de visão, contendo o diagrama geral de casos de uso, foi feita uma breve reunião para definir qual das funcionalidades agregaria mais valor para o cliente para a primeira iteração. Foi definido, em comum acordo, que o caso de uso “Registrar frequência de Alunos” seria abordado neste primeiro momento.

Fase de Elaboração

Nesta fase foi dado ênfase ao projeto do sistema, buscando complementar o levantamento e a documentação do caso de uso em foco. Como resultado desta fase, os seguintes artefados foram gerados:
- Detalhamento do caso de uso “Registrar frequência de Alunos”;
- Diagrama de classes conceitual (Análise);
- Diagrama de classes de projeto (Design) ;

Fase de Construção
Na fase de construção, foi começado o desenvolvimento físico do software, a produção de códigos para o caso de uso “Registrar frequência de Alunos”.

Fase de Transição

Nesta fase será feita a entrega ("deployment") do software e dos artefados gerados.

Planejamento para a próxima iteração

Data	Entrega
06/06/2014	Continuação do caso de uso “Registrar frequência de alunos” produzindo os seguintes artefatos: / Diagrama de Classes em nível de design; / Testes para o caso de uso “Registrar frequência de alunos”; / Caso de Uso detalhado; / Código fonte necessários para o funcionamento do caso de uso.